FASE 1

Especificació Tècnica Completa

CRM Projecte Xino Xano

Durada: Setmanes 1–2  |  Entorn: Local  |  Mètode: Vibe Coding + IA

Versió 1.0 — Març 2026

OBJECTIU FASE 1: Un CRM funcional bàsic. Al final d'aquestes dues setmanes pots registrar municipis, contactes i deals, i moure'ls visualment pel pipeline comercial B2G. Res més, res menys.

# 1. Estructura del Projecte

Arquitectura monorepo local. Tot en una sola carpeta arrel per simplicitat en vibe coding.

crm-pxx/

├── backend/          ← FastAPI (Python)

│   ├── main.py       ← Punt d'entrada de l'API

│   ├── models.py     ← Models SQLAlchemy (taules BD)

│   ├── schemas.py    ← Schemas Pydantic (validació)

│   ├── routers/      ← Endpoints per mòdul

│   │   ├── municipis.py

│   │   ├── contactes.py

│   │   ├── deals.py

│   │   └── auth.py

│   ├── database.py   ← Connexió PostgreSQL

│   ├── auth.py       ← JWT logic

│   └── .env          ← Variables d'entorn (mai al git)

├── frontend/         ← Next.js 14 + TypeScript

│   ├── app/          ← App Router de Next.js

│   │   ├── dashboard/page.tsx

│   │   ├── municipis/page.tsx

│   │   ├── contactes/page.tsx

│   │   ├── deals/page.tsx

│   │   └── login/page.tsx

│   ├── components/   ← Components reutilitzables

│   │   ├── KanbanBoard.tsx

│   │   ├── DealCard.tsx

│   │   └── Sidebar.tsx

│   └── lib/api.ts    ← Client HTTP per cridar el backend

└── docker-compose.yml ← PostgreSQL local

# 2. Configuració de l'Entorn Local

## 2.1 Requisits Previs

- Python 3.11+ instal·lat

- Node.js 20+ instal·lat

- Docker Desktop instal·lat (per a PostgreSQL local)

- VS Code + extensions: Python, ESLint, Tailwind CSS IntelliSense

## 2.2 PostgreSQL Local via Docker

Crear el fitxer docker-compose.yml a l'arrel del projecte:

version: '3.8'

services:

postgres:

image: postgres:15

environment:

POSTGRES_DB: crm_pxx

POSTGRES_USER: pxx_admin

POSTGRES_PASSWORD: pxx_secret_local

ports:

- '5432:5432'

volumes:

- postgres_data:/var/lib/postgresql/data

volumes:

postgres_data:

Iniciar: docker-compose up -d

## 2.3 Variables d'Entorn Backend (.env)

DATABASE_URL=postgresql://pxx_admin:pxx_secret_local@localhost:5432/crm_pxx

SECRET_KEY=canvia_aquest_valor_per_un_string_aleatori_llarg

ALGORITHM=HS256

ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES=1440

## 2.4 Instal·lació Backend

cd backend

python -m venv venv

source venv/bin/activate   # Windows: venv\Scripts\activate

pip install fastapi uvicorn sqlalchemy psycopg2-binary

pip install python-jose passlib python-dotenv pydantic alembic

uvicorn main:app --reload --port 8000

## 2.5 Instal·lació Frontend

cd frontend

npx create-next-app@latest . --typescript --tailwind --app

npm install @tanstack/react-query axios lucide-react

npm install @dnd-kit/core @dnd-kit/sortable   # Kanban drag & drop

npx shadcn-ui@latest init

npm run dev   # Disponible a http://localhost:3000

# 3. Base de Dades — Esquema Complet Fase 1

Quatre taules per a la Fase 1. Totes amb camps d'auditoria (created_at, updated_at).

## 3.1 Taula: usuaris

| Camp | Tipus | Restriccions | Descripció |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | PK, DEFAULT gen_random_uuid() | Identificador únic |
| email | VARCHAR(255) | UNIQUE, NOT NULL | Email de login |
| password_hash | VARCHAR(255) | NOT NULL | Contrasenya encriptada (bcrypt) |
| nom | VARCHAR(100) | NOT NULL | Nom complet de l'usuari |
| rol | VARCHAR(50) | DEFAULT 'admin' | Rol del sistema |
| actiu | BOOLEAN | DEFAULT true | Compte actiu/inactiu |
| created_at | TIMESTAMPTZ | DEFAULT NOW() | Data de creació |
| updated_at | TIMESTAMPTZ | DEFAULT NOW() | Última modificació |

## 3.2 Taula: municipis

| Camp | Tipus | Restriccions | Descripció |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | PK, DEFAULT gen_random_uuid() | Identificador únic |
| nom | VARCHAR(200) | NOT NULL | Nom del municipi o diputació |
| tipus | VARCHAR(50) | NOT NULL | Valors: 'ajuntament' ¦ 'diputacio' ¦ 'consell_comarcal' |
| provincia | VARCHAR(100) |  | Província on pertany |
| poblacio | INTEGER |  | Nombre d'habitants |
| web | VARCHAR(255) |  | URL web oficial |
| telefon | VARCHAR(50) |  | Telèfon principal |
| adreca | TEXT |  | Adreça postal completa |
| notes | TEXT |  | Notes lliures internes |
| created_at | TIMESTAMPTZ | DEFAULT NOW() | Data de creació |
| updated_at | TIMESTAMPTZ | DEFAULT NOW() | Última modificació |

## 3.3 Taula: contactes

| Camp | Tipus | Restriccions | Descripció |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | PK, DEFAULT gen_random_uuid() | Identificador únic |
| municipi_id | UUID | FK → municipis.id | Municipi al qual pertany |
| nom | VARCHAR(200) | NOT NULL | Nom complet |
| carrec | VARCHAR(200) |  | Càrrec oficial (ex: Alcalde, Tècnic Turisme) |
| email | VARCHAR(255) |  | Email de contacte principal |
| telefon | VARCHAR(50) |  | Telèfon directe |
| linkedin | VARCHAR(255) |  | URL perfil LinkedIn |
| notes_humanes | TEXT |  | Notes lliures de converses humanes |
| actiu | BOOLEAN | DEFAULT true | Contacte actiu |
| created_at | TIMESTAMPTZ | DEFAULT NOW() | Data de creació |
| updated_at | TIMESTAMPTZ | DEFAULT NOW() | Última modificació |

## 3.4 Taula: deals

| Camp | Tipus | Restriccions | Descripció |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | PK, DEFAULT gen_random_uuid() | Identificador únic |
| municipi_id | UUID | FK → municipis.id, NOT NULL | Municipi objectiu |
| contacte_id | UUID | FK → contactes.id | Persona de contacte principal |
| titol | VARCHAR(300) | NOT NULL | Títol descriptiu del deal |
| etapa | VARCHAR(50) | NOT NULL, DEFAULT 'prospecte' | Etapa actual del pipeline |
| valor_setup | DECIMAL(10,2) | DEFAULT 0 | Import del Setup Fee (€) |
| valor_llicencia | DECIMAL(10,2) | DEFAULT 3500 | Import llicència anual (€) |
| prioritat | VARCHAR(20) | DEFAULT 'mitjana' | Valors: 'alta' ¦ 'mitjana' ¦ 'baixa' |
| notes_humanes | TEXT |  | Notes lliures de tot el fil de conversa |
| proper_pas | TEXT |  | Camp editable: quin és el proper pas acordat |
| data_seguiment | DATE |  | Data del proper seguiment programat |
| data_tancament_prev | DATE |  | Data prevista de tancament |
| data_tancament_real | DATE |  | Data real de tancament (si s'ha tancat) |
| motiu_perdua | TEXT |  | Si etapa='perdut', per quin motiu |
| created_at | TIMESTAMPTZ | DEFAULT NOW() | Data de creació |
| updated_at | TIMESTAMPTZ | DEFAULT NOW() | Última modificació |

Valors vàlids per al camp 'etapa':

| Valor BD | Etiqueta Visual | Descripció |
| --- | --- | --- |
| prospecte | 🔵 Prospecte | Lead identificat, sense contacte inicial |
| contacte_inicial | 📧 Contacte Inicial | Primer contacte realitzat |
| demo_feta | 📊 Demo Feta | Presentació del producte realitzada |
| proposta_enviada | 📄 Proposta Enviada | Document formal enviat |
| tramitacio_admin | ⚙️ Tramitació Admin | En procés d'aprovació interna |
| tancat_guanyat | ✅ Tancat Guanyat | Contracte signat |
| perdut | ❌ Perdut | Deal descartat o perdut |

# 4. Backend — Endpoints API Complets

Tots els endpoints (excepte /auth/login) requereixen header: Authorization: Bearer {token}

## 4.1 Autenticació — /auth

| Mètode | Endpoint | Body / Params | Resposta | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST | /auth/login | email, password | { access_token, token_type } | Login. Retorna JWT. |
| POST | /auth/refresh | refresh_token | { access_token } | Renova el token. |
| GET | /auth/me | — | Objecte usuari complet | Info usuari autenticat. |
| POST | /auth/logout | — | { message: 'ok' } | Invalida el token. |

## 4.2 Municipis — /municipis

| Mètode | Endpoint | Body / Params | Resposta | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /municipis | ?page=1&limit=20&cerca=text&tipus=ajuntament | { items[], total, page } | Llista paginada amb cerca. |
| GET | /municipis/{id} | — | Objecte municipi complet | Detall d'un municipi. |
| POST | /municipis | nom, tipus, provincia, poblacio, web, telefon, adreca, notes | Objecte municipi creat | Crear nou municipi. |
| PUT | /municipis/{id} | Qualsevol camp editable | Objecte municipi actualitzat | Editar municipi. |
| DELETE | /municipis/{id} | — | { message: 'eliminat' } | Eliminar municipi. |
| GET | /municipis/{id}/deals | — | Llista de deals del municipi | Deals associats. |
| GET | /municipis/{id}/contactes | — | Llista de contactes | Contactes associats. |

## 4.3 Contactes — /contactes

| Mètode | Endpoint | Body / Params | Resposta | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /contactes | ?municipi_id=&cerca=text&page=1 | { items[], total, page } | Llista paginada. |
| GET | /contactes/{id} | — | Objecte contacte complet | Detall d'un contacte. |
| POST | /contactes | municipi_id, nom, carrec, email, telefon, linkedin, notes_humanes | Objecte contacte creat | Crear contacte. |
| PUT | /contactes/{id} | Qualsevol camp editable | Objecte contacte actualitzat | Editar contacte. |
| DELETE | /contactes/{id} | — | { message: 'eliminat' } | Eliminar contacte. |
| PATCH | /contactes/{id}/notes | notes_humanes (text lliure) | Objecte contacte actualitzat | Actualitzar notes humanes. |

## 4.4 Deals — /deals

| Mètode | Endpoint | Body / Params | Resposta | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /deals | ?etapa=&municipi_id=&page=1&limit=50 | { items[], total, kpis{} } | Llista amb KPIs totals. |
| GET | /deals/{id} | — | Objecte deal complet amb municipi i contacte | Detall complet. |
| POST | /deals | municipi_id, contacte_id, titol, etapa, valor_setup, valor_llicencia, prioritat, proper_pas, data_seguiment | Objecte deal creat | Crear deal. |
| PUT | /deals/{id} | Qualsevol camp editable | Objecte deal actualitzat | Editar deal. |
| PATCH | /deals/{id}/etapa | etapa (nou valor) | Objecte deal actualitzat | Canviar etapa (Kanban drag). |
| PATCH | /deals/{id}/notes | notes_humanes (text lliure) | Objecte deal actualitzat | Afegir/editar notes humanes. |
| PATCH | /deals/{id}/proper-pas | proper_pas, data_seguiment | Objecte deal actualitzat | Actualitzar proper pas. |
| DELETE | /deals/{id} | — | { message: 'eliminat' } | Eliminar deal. |
| GET | /deals/kpis | — | { total_deals, per_etapa{}, valor_total_pipeline } | KPIs del pipeline. |

# 5. Frontend — Pàgines i Components

## 5.1 Layout General

Sidebar fixe a l'esquerra (240px) + àrea de contingut principal. El sidebar conté:

- Logo PXX + nom de l'usuari autenticat.

- Navegació: Dashboard, Municipis, Contactes, Deals (Pipeline), Tasques.

- Indicador d'estat del servidor (online/offline) a la part inferior.

- Botó de logout.

## 5.2 Pàgina: Login (/login)

- Formulari centrat: camp email + camp password + botó 'Entrar'.

- En submit: crida POST /auth/login. Si OK, guarda el JWT a httpOnly cookie i redirigeix a /dashboard.

- Si error: missatge 'Credencials incorrectes' sota el formulari.

- Disseny: fons fosc (#1B3A6B), targeta blanca centrada, logo PXX.

## 5.3 Pàgina: Dashboard (/dashboard)

4 blocs visuals en graella 2x2:

- Bloc 1 — KPIs: Total Deals actius, Valor total pipeline (€), Deals per tancar aquest mes, Deals sense activitat +14 dies.

- Bloc 2 — Resum Pipeline: mini-Kanban de lectura (no arrossegable). Nombre de deals per etapa.

- Bloc 3 — Pròxims seguiments: llista dels 5 deals amb data_seguiment més propera.

- Bloc 4 — Activitat recent: últims 10 canvis d'etapa o notes afegides (feed cronològic).

## 5.4 Pàgina: Pipeline Kanban (/deals)

Component principal de la Fase 1. Kanban horitzontal amb 6 columnes (una per etapa).

Cada columna mostra:

- Títol de l'etapa + nombre de deals + valor total de la columna (€).

- Llista de DealCards ordenades per prioritat (alta > mitjana > baixa).

- Botó '+' per crear un nou deal directament en aquella etapa.

Cada DealCard mostra:

- Nom del municipi (gran, destacat).

- Nom del contacte principal.

- Valor del deal (setup + llicència).

- Indicador de prioritat (punt de color: vermell/groc/verd).

- Dies en l'etapa actual.

- Icona d'alerta si data_seguiment ha passat (seguiment vençut).

- Clic a la targeta obre el Detall del Deal en panell lateral dret.

Drag & Drop:

- Implementat amb @dnd-kit/core.

- En soltar una targeta a una nova columna: crida PATCH /deals/{id}/etapa.

- Actualització optimista de la UI (sense esperar resposta del servidor).

## 5.5 Panell Lateral: Detall del Deal

Drawer que s'obre des del Kanban al clicar una targeta. No navega a una nova pàgina.

- Capçalera: Nom municipi + etapa actual + botons Editar / Tancar panell.

- Secció Informació: contacte, valor setup, valor llicència, prioritat, dates.

- Secció 'Proper Pas': camp de text editable + datepicker. Guardat automàtic en blur.

- Secció 'Notes Humanes': textarea gran de text lliure. Historial de notes amb timestamp de quan s'han editat. Guardat amb botó explícit 'Guardar notes'.

- Secció 'Historial d'Activitat': feed dels canvis d'etapa amb data i hora.

## 5.6 Pàgina: Municipis (/municipis)

- Taula paginada amb cerca en temps real (debounce 300ms).

- Columnes: Nom, Tipus, Província, Població, Deals actius (#), Accions.

- Botó 'Nou Municipi' obre modal amb formulari complet.

- Clic a fila obre pàgina de detall /municipis/{id} amb contactes i deals associats.

## 5.7 Pàgina: Contactes (/contactes)

- Taula paginada amb filtre per municipi.

- Columnes: Nom, Càrrec, Municipi, Email, Telèfon, Accions.

- Botó 'Nou Contacte' obre modal amb formulari + selector de municipi.

- Clic a fila obre detall amb les notes humanes editables i historial de deals.

# 6. Autenticació i Seguretat

## 6.1 Flux JWT

- Usuari envia email + password a POST /auth/login.

- Backend verifica password amb bcrypt (passlib).

- Si correcte: genera JWT amb payload { sub: user_id, rol, exp: +24h }.

- Frontend guarda el token en memòria (variable React) + cookie httpOnly per persistència.

- Cada crida API inclou: Authorization: Bearer {token}.

- Backend middleware valida el token en cada request protegit.

- Si token caducat (401): frontend redirigeix automàticament a /login.

## 6.2 Middleware de Protecció (Next.js)

Fitxer middleware.ts a l'arrel del frontend:

- Intercepta totes les rutes excepte /login.

- Si no hi ha token vàlid: redirigeix a /login.

- Si hi ha token: deixa passar la petició.

## 6.3 Encriptació de Contrasenyes

- Algoritme: bcrypt amb salt rounds = 12.

- Llibreria: passlib[bcrypt] (Python).

- Mai s'emmagatzema la contrasenya en text pla. Mai es retorna el hash en cap endpoint.

# 7. Prompt de Vibe Coding per a IA

Copia i enganxa aquest prompt al teu assistent IA (Claude, Cursor, etc.) per iniciar la Fase 1:

CONTEXT DEL PROJECTE:

Estic construint un CRM a mida per a Projecte Xino Xano (PXX),

una empresa SaaS B2G que ven llicències de turisme digital a ajuntaments.

STACK TECNOLÒGIC:

- Backend: FastAPI (Python) + SQLAlchemy + PostgreSQL

- Frontend: Next.js 14 + TypeScript + Tailwind CSS + shadcn/ui

- Auth: JWT amb python-jose + passlib bcrypt

- BD local: PostgreSQL via Docker Compose

TASCA ACTUAL — FASE 1:

Construeix [DESCRIURE LA TASCA ESPECÍFICA].

REQUISITS OBLIGATORIS:

1. Tots els IDs són UUID (no integers).

2. Tots els models tenen camps created_at i updated_at (TIMESTAMPTZ).

3. El camp 'etapa' dels deals accepta NOMÉS aquests valors:

prospecte | contacte_inicial | demo_feta | proposta_enviada

| tramitacio_admin | tancat_guanyat | perdut

4. Les notes_humanes són text lliure sense restriccions.

5. No generis dades de prova amb noms ficticis americans.

Usa municipis catalans reals (Lleida, Tarragona, Girona, etc.).

6. Tots els missatges d'error de l'API han de ser en català.

7. Cap secret o credencial al codi: usa sempre variables .env.

# 8. Checklist de Finalització Fase 1

Marca cada punt abans de declarar la Fase 1 com a completada:

| # | Ítem | Verificació |
| --- | --- | --- |
| 1 | Docker PostgreSQL arrencat i accessible al port 5432 | psql -h localhost -U pxx_admin -d crm_pxx |
| 2 | Totes les 4 taules creades (usuaris, municipis, contactes, deals) | SELECT table_name FROM information_schema.tables |
| 3 | Usuari admin creat a la BD | GET /auth/me retorna dades de l'usuari |
| 4 | Login funcional amb JWT | POST /auth/login retorna access_token |
| 5 | CRUD Municipis complet (7 endpoints) | Provar cada endpoint amb Postman/Thunder Client |
| 6 | CRUD Contactes complet (6 endpoints) | Provar cada endpoint amb Postman/Thunder Client |
| 7 | CRUD Deals complet (9 endpoints) | Provar cada endpoint amb Postman/Thunder Client |
| 8 | PATCH /deals/{id}/etapa funcional | Arrossegar targeta al Kanban canvia l'etapa a BD |
| 9 | Frontend: Login funcional | Login redirigeix a dashboard, logout torna al login |
| 10 | Frontend: Kanban amb drag & drop | Arrossegar targeta actualitza etapa en temps real |
| 11 | Frontend: Panell lateral deal | Clic a targeta obre drawer amb totes les seccions |
| 12 | Frontend: Notes humanes guardables | Escriure nota, guardar, recarregar: persisteix a BD |
| 13 | Frontend: Pàgina Municipis amb cerca | Cerca en temps real filtra resultats |
| 14 | Frontend: Pàgina Contactes | CRUD complet accessible des de la UI |
| 15 | Cap secret al codi font | Revisar que .env no estigui al repositori (.gitignore) |

✅ FASE 1 COMPLETADA = Pots registrar municipis, contactes i deals, i gestionar el pipeline comercial B2G visualment. Estàs llest per iniciar la Fase 2: integració de correu CDmon i mòdul de pagaments.